Утверждаю:

Директор ГБУ «КЦСОН»

Кашинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Хлыстова

**План адаптации, обустройства, оборудования и дооборудования объектов ГБУ «КЦСОН» Кашинского городского округа**

 **для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МНГ на 2021-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **План работ** | **Ожидаемый результат** | **Финансирование** | **Период проведения работ** | **Ответственные**  |
| **Объем, руб.** | **Источник** |
| ГБУ «КЦСОН» Кашинского городского округа | г. Кашин ул. Карла Маркса д.69 | Устройство пандусов | ДП-В | 696061,00 | Иная субсидия (областной бюджет) | 4 квартал 2021 г | Спец.по соц.работе Е.В. Максимова |
| Установка поручней | ДП-В | 4 квартал 2021 г | Спец.по соц.работе Е.В. Максимова |
| Установка кнопки вызова персонала | ДП-В | 4 квартал 2021 г | Спец.по соц.работе Е.В. Максимова |
| Изготовление и установка тактильных вывесок/ табличек | ДП-В | 4 квартал 2021 г | Спец.по соц.работе Е.В. Максимова |
| Обустройство территории, прилегающей к зданию (участку): создание благоустроенной зоны отдыха, (беседка, лавочки) | ДП-В | 276000,00 | Иная субсидия (областной бюджет) | 2 квартал 2023 г | Спец.по соц.работе Е.В. Максимова |
| Оборудование отделения дневного пребывания поручнями в холле и санитарно-гигиенической комнате; установка раковин, зеркала и сушилки для рук для МГН | ДЧ (О, С, Г, У) | 69106,00 | Внебюджетные средства | 3 квартал 2023 г | Спец.по соц.работе Е.В. Максимова |
| Изготовление и установка тактильных вывесок/ табличек | ДП-В |  |  | 2024 г | Спец.по соц.работе Е.В. Максимова |
| Дооборудование санитарно-гигиенической комнаты административного здания поручнями | ДЧ-В |  |  | 2024 г | Спец.по соц.работе Е.В. Максимова |
| Стационарное отделение для престарелых и инвалидов № 1  | Кашинский городской округ д. Ясная поляна д.8 | Изготовление и установка тактильных вывесок/ табличек | ДП-В | 10426,00 | Внебюджетные средства | 2021 г | Зам.директора С.Ю. Горева |
| Оборудование санитарно-гигиенической комнаты | ДП – В  | 500 000,00  | Спонсорские средства | 2022 г. | Зам.директора И.Н. Лямзина |
| Оборудование отделения поручнями в холле и санитарно-гигиенической комнате; установка поворотных зеркал и сушилки для рук для МГН | ДП-В |  |  | 2024 г | Зам.директора И.Н. Лямзина |
| Устройство пандуса на входной группе и у запасного выхода | ДП-В |  |  | 2024 г. | Зам.директора И.Н. Лямзина |
| Дооборудование отделения тактильными вывесками/ табличками | ДП-В |  |  | 2024 г. | Зам.директора И.Н. Лямзина |
| Стационарное отделение для престарелых и инвалидов № 2 | Кашинский городской округ д. Маслятка д.22 | Изготовление и установка тактильных вывесок/ табличек | ДП-В | 10426,00 | Внебюджетные средства | 2021 г. | Зам.директора С.Ю. Горева |
| Оборудование отделения поручнями в холле и санитарно-гигиенической комнате; установка поворотных зеркал и сушилки для рук для МГН | ДП-В | 1 477 500,01 | Иная субсидия (областной бюджет) | 2022 г. | Зам.директора С.Ю. Горева |
| 9632,12 | Внебюджетные средства |
| Оборудование санитарно-гигиенического помещения комнаты повышенной комфортности (поворотное зеркало, поручни, сушилка для рук, унитаз-компакт для МГН) | ДП – В  | 500 000,00 | Внебюджетные средства | 2 квартал 2023 г | Зам.директора С.Ю. Горева |
| Дооборудование отделения тактильными вывесками/ табличками | ДП-В |  |  | 2024 г. | Зам.директора С.Ю. Горева |

\*ДП-В – доступно полностью всем; ДЧ – доступно частично; О – с нарушениями опорно-двигательной системы; С – с нарушениями зрения; Г – с нарушениями слуха; У – умственно отсталые